项目章程

* **项目名称**

线上考试系统

* **项目经理**

杨硕

* **项目背景**
* 近年来，随着学校学生的数量逐渐增加，人工书写数据已经不能够处理如此庞大的数据。为了更好的适应信息时代的高效性，一个利用计算机来实现学校在线考试的系统将必然诞生。基于这一点，设计了一个在线考试系统，用来就学生在线考试进行管理，以便在最短的时间内，高效准确的完成整个在线考试的过程。
* **项目目标**

建设并运营一个线上考试系统平台，为某所有在校师生提供高效、准确的考核服务。

* **项目范围**
  + 主要功能：添加试题、添加试卷、分发试卷、在线考试、试卷评分、成绩汇总及管理、考生信息管理、定时收卷、注册与验证登录；
  + 学生功能：答题、交卷、查看成绩、查看正确答案；
  + 教师功能：录入试题、对已录入试题进行管理、查看学生成绩；
  + 管理员功能：师生信息管理、成绩汇总管理；
* **进度**
  + 2020．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．4—5月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．5-6月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字：杨硕**